**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СОВЕТСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**от 13 ноября 2024 года № 12/3**

**Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области 2024-2033 гг.**

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Собрание депутатов Ленинского сельсовета Советского района Курской области

**РЕШИЛО:**

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области на 2024-2033 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Председатель Собрания депутатов

Ленинского сельсовета Т.Б.Гришина

Глава Ленинского сельсовета

Советского района В.Д.Соин

УТВЕРЖДЕНА

решением Собранием депутатов Ленинского сельсовета Советского района Курской области

от 13.11.2024 №12/3

**Программа комплексного развития**

**систем коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района**

**Курской области**

2024 год

**ПАСПОРТ**

**Программа комплексного развития**

**систем коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района**

**Курской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Программа комплексного развитиясистем коммунальной инфраструктурымуниципального образования «Ленинский сельсовет»Советского района Курской области |
| Основания для разработки Программы | * Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» ;
* Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ;
* Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»;
* Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;
* Генеральный план Ленинского сельсовета Советского района Курской области;
* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
* Устав муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области.
 |
| Срок реализации Программы  | * 2024-2033 годы.
 |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинского сельского поселения, обеспечивающих: * безопасные и комфортные условия проживания граждан;
* надёжное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей;
* улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.
 |
| Задачи Программы | 1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования.
2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.
3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
4. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
5. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.
6. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
8. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.
9. Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
10. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.
 |
| Основные направления Программы | 1. Реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.
2. Совершенствование системы сбора, вывоза и размещения (утилизации) твёрдых бытовых отходов.
 |
| Финансирование мероприятий Программы | Инструментами реализации Программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, в рамках которых определяются источники и объёмы их финансирования, привлечение средств из бюджетов других уровней путём участия в региональных, районных программах капитальных ремонтов систем и объектов коммунального хозяйства. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | * Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, электроснабжением территории муниципального образования.
* Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод.
* Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории муниципального образования.
* Обеспечение бесперебойного водоснабжения, электроснабжения муниципального образования.
* Снижение себестоимости электро-, водоснабжения, водоотведения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры.
* Снижение потерь электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения.
* Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий.
 |
| Разработчик Программы | Администрация Ленинского сельсовета Советского района Курской области |
| Заказчик Программы | Администрация Ленинского сельсовета Советского района Курской области |
| Ответственные исполнители основных программных мероприятий  | Ответственными исполнителями основных программных мероприятий является Администрация Ленинского сельсовета Советского района Курской области и предприятие,  |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Ленинского сельсовета Советского района.  |

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

* Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» ;
* Федеральный закон от 27 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
* Постановление Правительства РФ от 24 мая 2007 года № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»;
* Постановление Правительства РФ от 09 июня 2007 года № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;
* Устав муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинского сельского поселения на перспективный период (далее – Программа), предусматривает внедрение механизмов проведение реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения водоснабжения, водоотведения отвечает интересам жителей Ленинского сельского поселения и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно- коммунальной инфраструктуры.

 Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения – это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

 В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

* мероприятия и решения Программы комплексного развития, обеспечивающие достижение поставленных целей;
* рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учётом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;
* формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществленияперечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2024 - 2033 годы, а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Ленинского сельского поселения, под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

**2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ**

**2.1. Краткая характеристика территории муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области**

 Общая площадь территории поселения составляет 118 кв.км.

 В состав муниципального образования входит 10 населенных пунктов: п.им.Ленина, с.Переволочное, д.Азовка, д.Юрасово, с.Расховец, д.Горностаевка, д.Сиделевка, д.Пожидаевка, п.Расховецкий, рзд.Расховец.

Отдаленность от центра поселения составляет от 1 до 18 км

 Административный центр Ленинского сельского поселения- пос.им.Ленина.

 Численность населения поселения составляет 1178 человек, 46 % составляют мужчины и 54% женщины, дети в возрасте до 7 лет 80 человек, пенсионеры 498 человек. 663 человека или 44 % населения проживает в административном центре – пос.им.Ленина.

 Границы муниципального образования определены в соответствии с законом Курской области от 26 апреля 2010 года № 26-ЗКО «О преобразовании некоторых муниципальных образований и внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области».

На территории Ленинского сельского поселения имеется благоустроенный и не благоустроенный жилой фонд (деревянные дома).

 Благоустроенное жилье - девятнадцать многоквартирных домов (512 квартиры) общей площадью - 23542,55 м2, в том числе муниципальный жилой фонд составляет – 19 квартир общей площадью 1429,84 м2 – 18,8 %. Доля частного фонда 81,1 %.

Многоквартирные дома оборудованы всеми видами благоустройства

( электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение).

 Частных домов на территории поселения - 451, общей площадью 25785 м2, имеющих централизованное электроснабжение, отопление данных домов газовое и осуществляется индивидуально, водоснабжение - в основном из централизованное.

 Индивидуальная застройка в поселении развивается.

В соответствии с зонированием территории в программе определен основной спектр мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

**2.2. Характеристика состояния системы водоснабжения муниципального образования**

Источником централизованного водоснабжения поселения являются подземные воды.

Водоснабжение муниципального образования муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области

пос.им.Ленина:

водоснабжение осуществляется из одной артезианской скважины расположенной в южной части пос.им.Ленина

Основными потребителями воды являются:

* население муниципального образования.

Общая протяженность водопроводной сети – 20 км. В южной части поселка проведена в 2009 году замена водопровода протяженностью 3км, в 2016 году проведена реконструкция водопровода на 4 улицах.

Учитывая состояние существующего оборудования водоснабжения, потребности населения в воде, качество исходной воды в населенном пункте сельского поселения – пос.им.Ленина, предлагается замена водопровода в северной части за период 2026-2028 годы.

с.Переволочное, д.Юрасово,д.Азовка:

водоснабжение осуществляется из артезианской скважины, расположенной в с.Переволочное (возле бывшей МТФ).

 Основными потребителями воды являются:

* население муниципального образования.

Общая протяженность водопроводной сети – 6 км.

Второй водопровод в с.Переволочное:

водоснабжение осуществляется из артезианской скважины, расположенной вс.Переволочное (возле бывшей школы)

Общая протяженность водопроводной сети – 6 км.

Обе ветви водопровода построены в 1988 году. В настоящее время требуется замена части водопровода, протяженностью 2км

С.Расховец:

Общая протяженность водопроводной сети – 2 км. В северной части села водопровод отсутствует, почти в каждом домовладении находится колодец.

Планируется провести водопровод в северной части села протяженностью 2 км.

Д.Горностаевка, д.Пожидаевка, д.Сиделевка:

Водопроводные сети отсутствуют.

п.Расховецкий:

Общая протяженность водопровода 5 км, водопровод построен в 2013году

Водоснабжение потребителей по всем населенным пунктам осуществляет АО «Курскоблводоканал» на основании заключенных договоров.

Эффективно работающий комплекс водоснабжения призван создать, в первую очередь, комфортные условия проживания для населения муниципального образования, а также обеспечить нормальное функционирование хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального образования. Достижение указанных целей возможно в рамках предлагаемой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории муниципального образования - это дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач в рамках разрабатываемой Программы.

**2.3. Характеристика состояния системы водоотведения муниципального образования**

Централизованная канализационная сеть во всех населенных пунктах отсутствует. На всей территории сельского поселения используются септики-отстойники, выгреба.

**2.5. Характеристика состояния системы электроснабжения муниципального образования**

Электроснабжение муниципального образования «Ленинский сельсовет» осуществляется централизованно от объектов электроснабжения, находящихся в собственности ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». В южной части п.им.Ленина (ул.Садовая,ул.Октябрьская,ул.Первомайская) в 2018 году за счет средств ПАО «Россети Центр»- «Курскэнерго» проведена реконструкция.

Распределение электроэнергии по потребителям к подстанциям энергосистемы осуществляется кабелями напряжением от 10 до 35 до кВ через сеть распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Существующие объекты электроснабжения в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии.

* Всего в обслуживании ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» электрических сетейна 01.01.2024 года находится 102 км ЛЭП (по муниципальному образованию).

 Оценка технического состояния сетей показала, что распределительная сети 10 и 0,4 кВ находится в удовлетворительном состоянии, в течении всего срока эксплуатации проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Также требуется осуществить строительство новых кабельных-воздушных линий 0,4 и 10 кВ с изолированными и защищенными проводами, что обеспечит высокую надежность электроснабжения потребителей и снижение величины технических и коммерческих потерь.

В целом, основными проблемами электроснабжения муниципального образования являются:

* значительный износ сетей электроснабжения и оборудования трансформаторных подстанций, соответственно, необходимость их полного восстановления и замены устаревшего оборудования на современное;
* отсутствие в большинстве населенных пунктов сети уличного освещения, что затрудняет установку приборов учета, для дальнейшей экономии бюджетных средств.

Таким образом, требуется выполнение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей в силу физического и морального износа значительной части оборудования. Это необходимо для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией, удовлетворения возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность, улучшения качества напряжения у потребителей и снижения потерь электроэнергии.

 В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

**2.6. Характеристика системы сбора, вывоза и утилизации твёрдых бытовых отходов на территории муниципального образования**

Согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора, вывоза твердых бытовых отходов находятся в ведении органа местного самоуправления.

На территории поселения частично организован сбор бытовых отходов централизовано по графику, осуществляет региональный оператор АО «САБ по уборке г.Курска» в тех населенных пунктах, где имеются дороги с твердым покрытием.

Органические отходы население (частных домов) перерабатывают в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве.

Общий объём коммунальных бытовых отходов (далее - КБО), образующийся на территории муниципального образования, составляет, примерно, 1 тыс. м3/год.

Система сбора и утилизации бытовых отходов на территории муниципального образования должна включать в себя:

* сбор КБО в домовладениях (преимущественно унитарный способ);
* организацию временного хранения отходов;
* вывоз КБО для утилизации;

Проблемы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории. Генеральная стратегическая линия решения проблемы ТБО - переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке. Однако подобное решение требует значительных инвестиционных вложений, средний срок окупаемости которых составляет 15 - 17 лет.

Присутствует проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Таким образом, на территории муниципального образования следует выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом и размещением (утилизацией) ТБО:

1. Экологические проблемы:

* в связи с ростом объемов ТБО и недостаточно эффективным контролем со стороны соответствующих уполномоченных структур, увеличивается объем несанкционированных свалок.

2. Экономические проблемы:

* недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику муниципального образования на решение проблем в сфере обращения с отходами;
* несовершенство законодательства в части функционирования механизма контроля и ответственности за нарушения в сфере экологии, как юридическими, так и частными лицами, вследствие чего действующие штрафные санкции не соответствуют урону, наносимому экологии окружающей среды;
* отсутствие эффективного механизма использования экономических рычагов воздействия на всех участников процесса обращения с твердыми отходами (предоставления налоговых льгот, выдачи льготных кредитов, формирования системы штрафных санкций и пр.);
* налоговое законодательство (в части распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным образованиям использовать в достаточно полной мере возможности решения экологических проблем, возникающих на местном уровне.

3. Технологические проблемы:

* преобладает унитарный метод сбора ТБО, а не селективный, вследствие отсутствия технической возможности дальнейшей переработки разделенных отходов;
* требуется внедрение новых технологий, связанных с очисткой территории муниципального образования от бытового мусора.

4. Социальные проблемы:

* практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;
* на уровне муниципального образования не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

5. Организационные проблемы:

* недостаточно эффективна система снижения объема отходов, поступающих на захоронение из-за отсутствия эффективной системы сбора вторичных ресурсов;
* недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;
* отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок КБО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации;

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами. Соответственно, необходима координация действий структурных подразделений администрации муниципального образования, организаций коммунального комплекса, организаций - подрядчиков в рамках программных методов решения поставленных задач.

**2.7. Характеристика состояния системы газоснабжения муниципального образования**

Система сетевого газоснабжения имеется во населенных пунктах. По состоянию на 01.01.2024 года она включает в себя 48 км сетей низкого давления. Сети газоснабжения были построены в 2010 и 2014 годах. Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования составляет 89 %.

1. **ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ленинский сельсовет», обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района на перспективный период до 2033 года являются:

* обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-,газо-, водоснабжению и водоотведению, утилизации (захоронению отходов) на основе полного удовлетворения спроса потребителей;
* приведение коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования;

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования.
2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.
3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
4. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.
5. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
6. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
7. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.
8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
10. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории муниципального образования.

1. **СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно - коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Мероприятия, включенные в Программу, базируются на данных, отражающих перспективы территориального развития поселения, которые представлены в правилах землепользования и застройки муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района применительно к части территории.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы, объединены по 4 направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области: 2024 - 2033 годы. Также Программа содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

* степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;
* наличие морально и физически устаревшего оборудования;
* недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
* наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды, связанных с функционированием объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
* приоритетные задачи развития территории.

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

**Направление 1.** Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения

Направление включает следующие разделы:

* 1. Система водоснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

* развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям .

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

* реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения систем коммунального водоснабжения и водоотведения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;
* обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения муниципального образования путем замены сетей и оборудования, строительство нового водопровода в населенных пунктах п.им.Ленина, с.Расховец; д.Пожидаевка;
* увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;
* улучшение экологической обстановки, путем внедрения новых технологий водоочистки;

**Направление 2.** Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

* надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки муниципального образования при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

* обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;
* оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;
* обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей;

 **Направление 3.** Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов.

Направление включает следующие разделы:

Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

Размещение (утилизация) твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

* удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

* создание комплексной системы взаимодействия хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере обращения с отходами, в целях развития процессов сортировки, переработки и обеззараживания отходов;
* улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципального образования;
* организация эффективного контроля за выполнением уполномоченными организациями обязательств по рекультивированию свалок и полигонов, а также обеззараживанию рекультивированных свалок, полигонов и нарушенных земель.

В соответствии со Схемой санитарной очистки территории и улучшением экологической обстановки на территории муниципального образования, а также с охраной окружающей среды.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем муниципального образования, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям.

Программно - целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования будет способствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования «Ленинский сельсовет», формированию рентабельного комплекса предприятий коммунальной инфраструктуры, способных к бездотационному развитию, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

1. **МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ**

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости, добровольности и взаимной выгоды, которые обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Инструментами реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры , являются мероприятия, указанные в плане модернизации коммунального хозяйства Ленинского сельского поселения, на 2024-2033 г.г. (приложение 1). А также инвестиционные программы организаций коммунального комплекса и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, утвержденные представительным органом муниципального образования. Инвестиционные программы определяют сроки строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, их стоимость и источники финансирования.

Указанные документы должны содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение стратегической цели Программы - создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района.

На основании инвестиционных программ будут утверждаться надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, размер финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на частичное обеспечение финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.

Последующая реализация инвестиционных программ обеспечивается договорами между органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса.

Основной объем финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также с учетом платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Также финансовое обеспечение мероприятий, включаемых в инвестиционные программы, может осуществляться за счет следующих источников:

* средств федерального, областного и местных бюджетов (в случаях, установленных Федеральным законом № 210-ФЗ от 24 декабря 2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и иными нормативно-правовыми актами);
* средств организаций коммунального комплекса;
* прочих источников (кредиты банков, инвестиции).

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации инвестиционных программ и уточняется ежегодно.

Эффективная реализация инвестиционных программ и настоящей Программы будет достигнута за счет осуществления администрацией муниципального образования «Ленинский сельсовет» действенного контроля за ходом реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, который требует выполнения ряда организационных мероприятий, в частности:

* обеспечение взаимодействия всех субъектов системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
* разработка Порядка пересмотра (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
* разработка Правил осуществления контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ.

Мероприятия инвестиционных программ и сроки их реализации могут быть пересмотрены представительным органом муниципального образования по предложению организаций коммунального комплекса, администрации муниципального образования в следующих случаях:

* если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше (значительно ниже) уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;
* в случаях объективного изменения условий деятельности организаций коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых товаров (оказываемых услуг) и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Внесение изменений в настоящую Программу является основанием для внесения изменений в утвержденные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

1. **ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит обеспечить:

* перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками;
* достижение уровня государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;
* снижение уровня износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей и оборудования центральных тепловых пунктов, сетей водоснабжения и водоотведения, оборудования насосно-фильтровальных и канализационно-насосных станций;
* сдерживание роста тарифов на тепловую и электрическую энергию, а также на услуги по их транспортировке за счет повышения эффективности работы энергетического комплекса, снижения непроизводственных потерь и эксплуатационных расходов;
* улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании;

В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Ленинский сельсовет» позволит:

* улучшить качественные показатели питьевой воды;
* обеспечить бесперебойное водоснабжение;
* сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;
* увеличить объем сбора средств за предоставленные услуги;
* повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения муниципального образования.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения муниципального образования «Ленинский сельсовет» позволит:

* обеспечить централизованным водоотведением территорию п.им.Ленина;
* улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно, снизить уровень загрязнения окружающей среды;
* сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;
* улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения;
* увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;
* повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения муниципального образования.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования и, следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

* обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;
* обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;
* улучшить экологическое состояние муниципального образования за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);
* сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза ТБО, по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

* уменьшить количество несанкционированных свалок;
* улучшить эстетический облик муниципального образования «Ленинский сельсовет»;
* упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами;
* улучшить экологическое состояние территории муниципального образования;

В целом, общий эффект от реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ленинский сельсовет» следующий:

1. **Система водоснабжения:**
* экономический эффект:
* снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения;
* снижение аварийности на сетях водопровода;
* повышение надежности работы системы водопровода;
* снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).
* социальный эффект:
* обеспечение 100%-й очистки подаваемой воды до требований санитарных норм;
* создание благоприятных условий для проживания.
* экологический эффект:
* улучшение экологической обстановки, путем внедрения новых технологий водоочистки для выполнения требований природо- и водоохранных норм;
* улучшение качества питьевой воды;
* снижение факторов риска заболеваний по фактору «качество воды».
1. **Система водоотведения:**
* экономический эффект:
* снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоотведения;
* снижение аварийности на сетях канализации;
* повышение надежности работы системы канализации;
* снижение объемов потерь воды;
* снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).
* социальный эффект:
* повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;
* обеспечение 100%-й очистки сточных вод до требований санитарных норм, которые напрямую воздействуют на повышение комфортности проживания на территории муниципального образования;
* создание благоприятной экологической обстановки на территории муниципального образования.
1. **Система электроснабжения:**
* экономический эффект:
* увеличение общей суммарной нагрузки новых потребителей, планируемых к строительству;
* увеличение суммарной установленной мощности трансформаторов подстанций;
* увеличение протяжённости распределительных ЛЭП 10 кВ;
* снижение потерь электроэнергии.
* экологический эффект:
* обеспечение безопасности зон проживания и производства.
1. **Сбор, вывоз и размещение (утилизация) ТБО:**
* экономический эффект:
* предотвращение экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;
* оптимизация процесса утилизации (захоронения) ТБО;
* увеличение срока службы объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами.
* социальный и экологический эффект:
* обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в части функционирования полигона;
* улучшение качества утилизации (захоронения) отходов;
* сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории муниципального образования.

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области в рамках инвестиционных программ - актуальна и необходима. Однако эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий инвестиционных программ и качества их выполнения.

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных Программой, возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры муниципального образования, а также с потребителями коммунальных услуг.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |